## 第二章  招标项目需求

### 一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“投标人资格要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 本项目实行网下投标，按照招标文件的要求提交纸质文件正本1份，副本4份，电子文件1份（WORD和PDF格式电子文档各1份）电子文档要求U盘，PDF格式有签字盖章，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交，所有应答文件应于递交截止时间之前送达招标文件规定的地址。 |
| 5 | 履约保证金 | ___0__万元或合同金额的___0__%，缴纳方式： |
| 6 | 中标服务费 | 根据“深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知(深财购[2018]27号)”的规定执行。招标代理服务收费以中标/成交通知书公布的中标金额为计算基准,按差额定率累进法计算,作为招标代理服务费。低于人民币陆仟元的，按陆仟元计取。 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

### 二、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 |
| 2 | 服务成果完全满足《深圳市政务信息化项目检测和验收管理办法》对设计、监理单位的要求 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

### 三、项目概况

（一）预算金额（支付上限）：以实际额发生为准，最高投标限价（支付上限）: 人民币玖拾陆万元（960,000.00）

（二）项目概况:

采购人委托符合要求的公司提供年度政务信息化项目全过程咨询服务。本项目采用派单制，中标单位接到派单后，根据派单函和合同约定的服务内容、服务期限开展全过程咨询服务。中标单位需根据项目情况配置咨询服务或监理服务人员开展相应工作。

### 四、项目技术要求

采购人委托符合资质的咨询公司提供年度政务信息化项目全过程咨询服务，服务期限要求为一年，服务内容及要求如下：

遵循《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》、《深圳市建设中国特色社会主义法治先行示范城市的实施方案（2021-2025年）》、《法治深圳建设规划（2021-2025年）》、《深圳市智慧城市和数字政府“十四五”规划》要求，在市智慧城市和数字政府总体规划框架下，为采购人市级政务信息化项目、小型电子政务项目等信息化项目（以下简称“信息化项目”）提供咨询、监理、自评价等服务。本项目实行派单制，派单范围为一年服务期限内，采购人开展政府采购的信息化项目；

1.按照《深圳市市级政务信息化项目管理办法》等要求对采购人市级政务信息化项目提供咨询服务，包括根据采购人信息化项目的实际需求，提供如下部分或全部服务内容：项目立项方案的编制和修订，政府采购需求调查，采购需求编制和采购实施计划编制，提出合规性合理性建议，在采购人对方案评审以及对采购需求进行审查期间做好配合工作和会议保障；提供软件造价服务；在市级政务信息化项目实施过程中协助采购人和项目承建单位完成软件需求说明书、概要设计说明书和详细设计说明书等，对因政策或需求变化等需要进行设计变更的，提供咨询服务和变更建议；在市级政务信息化项目验收后协助采购人编制自评价报告，协助采购人完成后评价。

2.按照《深圳市政务信息化项目检测与验收管理办法》《信息化工程监理规范》《信息系统监理规范标准》等要求对采购人信息化项目提供监理服务，包括且不限于对信息化项目项目实施进行质量、进度、及安全的跟踪控制；组织设备的到货验收和移交；审核信息化项目方案和计划的合法性、合理性、与咨询（设计）方案的符合性，审核开工前各项文件，出具开工通知；审核信息化项目建设各阶段文件，组织项目各阶段评审；督促、检查信息化项目承建单位进度执行情况；做好整理项目相关文档整理工作，审查项目系统及验收文件的齐全性、完整性，督促、检查合同初验、合同终验、工程结算和决算文档的完整性和规范性。

3.按照《深圳市市级政务信息化项目管理办法》，并参照《深圳市政府投资项目后评价管理办法》协助采购人对市级政务信息化项目等绩效目标执行情况等开展自评价，编制自评价报告；根据需要协助采购人完成后评价工作。

4.本项目要求中标人在合同签订至项目通过最终验收期间应安排投标的项目主要团队成员到采购人指定地点提供服务,且现场管理人员应与应标时提供的主要团队人员一致，项目负责人及团队主要技术成员未经采购人同意不得随意更换,若确需更换,应书面向采购人提出申请,并获得采购人同意,且更换人员资质要求不低于投标承诺。

### 五、项目商务要求

（一）服务期限

自合同签订之日起到全部服务事项完成之日止，一般不超过十二个月。因信息化项目政府采购、建设周期、验收等工作在服务期限内未能完成的全部服务事项，应由中标人继续提供直至结束。合同期供应商履约评价为优的，可续期两次。续期的合同实质性内容不得改变。

（二）付款方式

本项目实行派单制，单次委派咨询（设计）服务费用=任务单中信息化项目合同金额×分项报价咨询（设计）服务中标费率，单次委派监理服务费用=任务单中信息化项目合同金额×分项报价监理服务中标费率，单次委派自评价报告编制服务费用=任务单中信息化项目合同金额×分项报价自评价报告编制中标费率。已派单的咨询（设计）服务费用、监理服务费用、自评价报告编制服务费用累计金额超过本项目最高投标限价时，采购人有权停止委派新的信息化项目咨询（设计）服务、监理服务、自评价报告编制服务并另行采购。已派单的咨询（设计）服务因需求、政策或其他不可抗力因素无法完成服务内容的，可由双方友好协商终止并撤销。

本项目付款初步约定分三期支付，具体如下：

1.合同首期款：合同履行至5月底进行结算，以采购人下发的任务单付款依据，支付已派单的咨询（设计）服务费用、监理服务费用、自评价报告编制服务费用累计的50%；

2.合同进度款：合同履行至11月底进行结算，以采购人下发的任务单付款依据支付费用；进度款和首期款合计支付不超过已派单的咨询（设计）服务费用、监理服务费用、自评价报告编制服务费用累计的85%；

3.合同尾款： 完成全部服务事项，验收通过后支付合同尾款。

最终支付方式以采购人与中标单位签订的合同约定为准。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：本项目验收标准为：完成全部服务内容后由采购人组织验收

2.违约金：由合同约定

### 六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。