项目技术要求

（一）监理服务要求

遵照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设单位（采购人）与承建单位的合法权益。

具体应做到：

1、执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

2、不收受承建单位的任何礼金。

3、不泄露所监理项目各方认为需要保密的事项。

4、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

5、坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

6、坚持科学的态度和实事求是的原则。

7、在坚持按监理合同的规定向采购人提供监理服务的同时，帮助被监理者（承建单位）完成相关建设任务。

8、不泄露所监理的项目需保密的事项。

9、其他国家、省、市、区或行业的相关法律法规、规定等。

（二）工程监理工作目标要求

依照有关标准和法律法规以及采购人的需求，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，用高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对工程建设项目实施全面的、有重点的、精线条的监督管理，监督保证各工序的工作质量、成果质量符合规定；保证满足采购人需求，操作方便，保证工程按期、高质量地完成，最终提交采购人满意的成果。

（三）工程监理服务工作内容范围

为深圳市一体化政务服务平台运营服务（2024年）项目（主体工程）提供监理服务，具体内容如下：

1、实施过程中的监理要求

（1）编制监理大纲、监理规划、监理实施细则，提交给采购人审核。

（2）根据相关项目的工作范围的要求，制定出详细的项目管理实施计划，主要内容包括项目计划管理、人员管理、进度管理、质量管理、变更与风险管理、合同管理、安全管理、知识产权管理、沟通与协调管理、评估与验收管理、文档管理、项目管理办法、承建单位管理办法等，提交给采购人审核，并依此进行相关的过程管理；

（3）审核承建单位（即主体工程的中标人）的开工申请报告，对承建单位进行开工前检查；

（4）检查采用的服务是否符合采购文件或技术方案所确定的质量标准；

（5）督促承建单位严格执行项目合同、国家相关技术标准、规范，对违反要求的及时向采购人报告，并提出处理方案。对工程中的难点、重点进行特别检查，做好分项验收工作；

（6）对工程中各项目以及工程整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报工程实际进度情况，审核承建单位的进度报告，对工程实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行；

（7）管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险；

（8）对工程的重大变更进行审核和有效控制，提出相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更及索赔事宜；

（9）组织质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

（10）发现质量问题时及时向采购人报告，并提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行；

（11）其他需要监理的事项。

2、验收过程中的监理要求

（1）协助采购人审批承建单位的验收申请，并制订工程验收计划；

（2）协助采购人进行验收工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作；

（3）项目完工后根据相关合同督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给采购人，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整；

（4）复核确认或否决承建单位编制的工程结算、决算；

（5）工程验收通过后，与采购人、承建单位三方共同签署验收报告；

（6）项目系统的软件及文档的全部移交；

（7）其他需要监理的事项。

3、项目协调要求

监理单位应在采购人的监督、指导下展开工作，项目期间监理单位应负责协调采购人和承建单位的关系，根据情况召开联合会议，保证项目进度的顺利进行。

（四）对监理工作成果的要求

监理单位应有监理工作成果的管理制度，应有监理工作成果清单；

项目验收合格后，需提交所有项目的验收资料（装订成册和电子档化）给采购人保存。

（五）项目后评价

根据《中央政府投资项目后评价管理办法》（发改投资〔2014〕2129号）、《深圳市政府投资项目后评价管理办法》（深发改规〔2023〕11号）等相关文件要求，结合项目实施工作需要，由具备特定专业能力的人员组成工作组，开展项目后评价，包括工作方案编制、明确后评价目标及内容，制定工作计划、编制后评价报告等。基于项目特点，有针对性地对项目运营过程、项目绩效指标、项目目标和可持续性等方面进行分析研究，提出总体评价结论和经验教训，出具后评价报告。

（六）后评价提交成果

后评价报告主要聚焦于项目运营过程评价、项目实施过程评价、项目效果和效益评价、项目目标和可持续性评价等方面，提出总体评价结论、经验教训和改进工作建议。需提交所有项目的后评价报告（装订成册和电子档化）给采购人保存。