三、项目概况

（一）预算金额: 人民币陆拾肆万元整（640,000.00），最高投标限价: 人民币陆拾肆万元整（640,000.00）。

（二）项目概况:

完善环境应急管理体系、提升突发环境事件处置能力，是保障城市生态安全的关键。深圳市流域内河道水环境容量小、自净能力弱，环境应急工作面临严峻挑战。

“十四五”期间，深圳市持续开展重点流域环境应急相关工作，实现重点流域“一河一策一图”全覆盖，但受流域水文、应急设施等情况动态变化影响，部分河流难以适配当前精准化应急处置需求。因此，亟待开展年度五大流域应急空间与设施现场勘察，更新完善基础信息、优化应急响应方案，健全应急“一张图”，全面提升突发环境事件处置效率。另一方面，各区在实际应急处置工作中，仍存在“挂图作战”方法不统一、应用不规范等问题，缺乏系统性指导，同时，“十五五”期间流域环境应急智能化发展需求迫切，智能化技术在环境应急领域的应用缺乏系统分析与抓手，难以支撑应急处置智能化提升，亟待强化应用辅导与智能化应用分析，为流域环境应急管理提质增效提供支撑。

综上，为切实补齐深圳市流域环境应急管理短板，保障流域生态环境安全，特启动本项目，现需采购相关服务，确保项目顺利推进、落地见效。

四、项目技术要求

（一）★服务内容

1.更新完善深圳市重点流域环境应急“一河一策一图”

① 开展深圳市五大流域环境应急空间与设施年度现场勘察，完成重点流域河流水文与地形地势等基本信息更新，调蓄池、坑塘等适用于就地处置或临时贮存的环境应急空间更新，闸坝、临时筑坝点、桥梁等污染拦截、转移和处置的环境应急设施信息更新。

② 结合深圳市五大流域环境应急空间与设施更新情况，对深圳市五大流域“一河一策一图”环境应急响应方案进行更新完善，更新明确断源、控污、引流、降污等措施。更新完善覆盖风险源、环境应急空间与设施、环境应急物资、环境应急队伍的年度深圳市重点流域环境安全应急“一张图”。

2.重点流域环境应急“一河一策一图”应用技术帮扶

①开展重点流域环境应急“一河一策一图”应用辅导。指导全市各辖区生态环境部门运用“一河一策一图”开展突发水环境污染事件应急响应，突发环境事件时第一时间制定“两方案一张图”，明确应急处置全流程规范及责任节点。收集分析典型案例，组织专项推演实操训练，确保各区掌握方法，提升应急处置规范化水平。

②开展“一河一策一图”智能化应用需求与场景分析。开展深圳市重点流域环境应急智能化技术应用需求调研，围绕污染扩散智能推演、方案图件智能生成、应急资源智能调度等方面需求，识别和分析智能化技术重点应用场景，为“十五五”提升流域应急智能化水平奠定基础。

（二）服务方式

根据深圳市重点流域环境应急调查与方案编制需求，结合项目内容，组建项目工作组，按照采购人要求完成项目各项工作，为流域环境应急提供技术支撑。

（三）★提交成果

1.《深圳市重点流域环境应急空间与设施现状调查报告（2026年版）》；

2.《深圳市五大流域“一河一策一图”环境应急响应方案汇编（2026年版）》；

3.《深圳市重点流域 “一河一策一图”应用辅导总结报告》

4.《深圳市“一河一策一图”智能化应用需求与场景分析报告》。

（四）人员要求

1.项目负责人需具有环境类专业中级或以上专业技术职称，本科或以上学位。

2.项目组成员（项目负责人除外）不少于9人，需具有环境类或安全类专业本科或以上学位，或初级及以上职称。

3.项目团队人员应分工明确，责任到人，严格按照各项规章制度和工作流程开展工作。

（五）项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等要求

自备（自有或租赁均可）数据传输、储存、应用等工作配套的设备及外出工作保障所需车辆以保证项目顺利实施。其中因此项目特殊性须配备个人安全防护装备。

（六）验收要求

项目完成后，提供完整的研究成果（包括研究报告、电子和纸质文件及相关图片、数据等），通过专家评审和深圳市生态环境局的自行验收。

五、项目商务要求

（一）支付要求

1、	签订合同后，采购人在收到发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的50%。

2、	通过采购人验收且采购人在收到发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的50%。

3、	每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

（二）★合同服务期限

1、项目服务期限：本项目服务期自合同签订之日起2027年3月30日前完成。

2、售后服务期限：项目完成由采购人验收通过后进入售后服务期1年，中标人要在售后服务期限内提供相关咨询、协调和项目审查等技术支持。

（三）★合同转包和分包

本项目不允许转包，不允许分包。

（四）保密要求

由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给中标人时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束中标人；中标人在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经采购人同意，不得向第三方透露；中标人实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和招标文件、中标人投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

（五）★违约责任

1、因中标人原因，中标人未能在约定期限内提交项目成果（含项目服务）且逾期15天或中标人提交的项目成果（含项目服务）不能通过验收的，采购人有权解除合同并要求中标人支付采购合同总价款10%的违约金。

2、如中标人安排的项目人员不符合要求的，中标人应在3天内按采购人要求更换项目人员，中标人不予更换或超过三次（含三次）更换仍不符合要求的，采购人有权要求中标人限期整改。

3、如中标人违反保密义务或提供的项目服务或项目成果侵犯第三方知识产权的，采购人有权要求中标人限期整改。

4、如中标人私自将项目分包给其他第三方的，采购人有权要求中标人支付采购合同总价款在10%的违约金。

5、如中标人私自将项目转包给其他第三方的，采购人有权解除合同并要求中标人支付采购合同总价款10%的违约金。

6、如因中标人违约致使采购人解除合同，但中标人部分履行的服务或成果符合采购合同要求并经甲方确认接受的，合同价款则按采购人接受部分及应扣除的违约金据实结算。

（六）合同的变更

1、	在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

2、	在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。

3、	除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

（七）解决争议的方法

1、	合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

2、	如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

3、	在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

（八）合同语言

合同以及双方来往的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。

（九）法律适用

合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。

（十）通知

1、	合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

2、	通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

（十一）★知识产权

1、	中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

2、	中标人应保证采购人在使用该项目服务、项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。

3、	中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。

（十二）合同解除和终止

如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出解除或终止部份或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分服务的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。

（十三）税费

中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。

六、投标报价

1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

3、除非招标代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。

7、★投标人按照招标文件要求，提供《投标分项报价表》，按照每一项服务内分别进行报价，说明其投标报价的组成。